# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 12 de diciembre del 2018 |
| **Lugar:** | Centro de cómputo del ITSZN |
| **Objetivos:** | Cierre y entrega del proyecto |
| **Reunión convocada por:** | Jorge Antonio García Gómez |

# Temas tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1. | Entrega del proyecto | Se realizó la entrega del proyecto al cliente, de lo cual solo se cumplo con las historias de usuario:   1. HU1: Yo como usuario necesito un mecanismo de acceso para realizar mis funciones correspondientes. 2. HU2: Yo como administrador del sistema ocupo gestionar la información de los estudiantes y asesores con el fin de llevar un control. 3. HU3: Yo como administrador quiero asignar un asesor a los estudiantes esto con el fin de seguir el lineamiento basado en el TecNM. 4. HU4: Yo como admistrador y/o asesor quiero visualizar y descargar los documentos proporcionados por el estudiante con la finalidad de poder checarlos en la plataforma. 5. HU5: No se realizó. 6. HU6: Yo como estudiante deseo subir un documento conforme a mi expediente para manter a mi asesor o al administrador informados de mi avance. 7. HU7: Yo como estudiante deseo visualizar y/o descargar los documentos a mi cuenta con la finalidad de poder corregirlos si es necesario o solicitado. 8. HU8: Yo como asesor y/o administrador ocupo revisar y marcar los documentos como “aprobados” para que el alumno se informe de su avance. 9. HU9: Yo como asesor y/o administrador quiero evaluar a los estudiantes usando el “Anexo I Formato de Evaluación” con el fin de seguir el protocolo de evaluación requerido.   Mencionadas en el documento “EZIC\_ProductBacklog-v01.docx”. |
| 2. | Capacitación a docentes | Se realizó una demostración con el cliente de las historias de usuario implementadas en el proyecto, completadas y funcionales. |
| 3. | Validación de los manuales | Se mostraron al cliente los manuales de usuario, operación y técnico. |

# Participantes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| Jorge Antonio García Gómez | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). | **JAGG** |
| Eduardo García Delgado | Administrador del proyecto (PM). | **EGD** |
| Luis Ángel Mendoza Amata | Diseñador (DES) y desarrollador (PR). | **LAMA** |
| Kevin Fabián Cruz Gómez | Lider técnico (TL), Analista (AN) y desarrollador (PR). | **KFCG** |
| Cinthia Griselda Almaraz Sierra | Analista (AN) y desarrollador (PR). | **CGAS** |
| **CLIENTE** |  |  |
| Daniel Arredondo Salcedo | Cliente |  |