Product Backlog

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 01 | 2018/09/21 | Product Backlog de las historias de usuario | EGD |

# Historia de usuario

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 1 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como usuario necesito un mecanismo de acceso para realizar mis funciones correspondientes. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3X | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( )Alta ( x)Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 2 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como administrador del sistema ocupo gestionar la información de los estudiantes y asesores con el fin de llevar un control. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3X | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( )Alta ( )Media ( x)Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 3 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como administrador quiero asignar un asesor a los estudiantes esto con el fin de seguir el lineamiento basado en el TecNM. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3X | 5 | 8 | 13 X | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( )Alta ( x )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 4 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como admistrador y/o asesor quiero visualizar y descargar los documentos proporcionados por el estudiante con la finalidad de poder checarlos en la plataforma. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3 | 5 X | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( x )Alta ( )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 5 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como asesor y/o administrador quiero generar reportes de:   * Lista expedientes completados y pendientes. * Lista del estado del documento.   Esto con la finalidad de mantener al estudiante informado de sus revisiones o tareas faltantes. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3 | 5X | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( x )Alta ( )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 6 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como estudiante deseo subir un documento conforme a mi expediente para manter a mi asesor o al administrador informados de mi avance. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3 | 5 X | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( x )Alta ( )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 7 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como estudiante deseo visualizar y/o descargar los documentos a mi cuenta con la finalidad de poder corregirlos si es necesario o solicitado. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3 | 5 X | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( )Alta ( x )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 8 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como asesor y/o administrador ocupo revisar y marcar los documentos como “aprobados” para que el alumno se informe de su avance. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3X | 5 | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | ( )Alta (x )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID:** | 9 | | | | | | | | | | | |
| **Descripción:** | Yo como asesor y/o administrador quiero evaluar a los estudiantes usando el “Anexo I Formato de Evaluación” con el fin de seguir el protocolo de evaluación requerido. | | | | | | | | | | | |
| **Esfuerzo:** | 1 | 2 | 3 | 5 X | 8 | 13 | 21 | 34 | 55 | 89 | 144 |  |
| **Prioridad:** | (x )Alta ( )Media ( )Baja | | | | | | | | | | | |

Instrucciones:

* **ID**: Es un numero consecutivo para identificar de manera única una historia de usuario en el proyecto.
* **Descripción**: Proporciona detalles sobre la historia de usuario especificando el solicitante, funcionalidad y justificación. Por ejemplo: *“Como* ***Vicepresidente de mercadeo y ventas****, quiero* ***revisar el desempeño histórico de las ventas****, para* ***poder identificar las regiones geográficas y productos de mejor desempeño****”*
* **Esfuerzo**: Indicar la estimación del esfuerzo que llevará implementar la historia de usuario, se sugiere usar la serie de Fibonacci para determinar el esfuerzo.
* **Prioridad**: Indicar la prioridad (ALTA, MEDIA, BAJA) de la historia de usuario de acuerdo a la importancia que implica para el cliente

# Participantes y revisores

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Cargo** | **Firma** |
| Daniel Arredondo Salcedo | Cliente(docente) |  |
| Kevin Fabián Cruz Gómez. |  |  |
| Jorge Antonio García Gómez. |  |  |
| Cinthia Griselda Almaraz Sierra. |  |  |
| Luis Ángel Mendoza Amaya. |  |  |
| Eduardo García Delgado |  |  |